Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 315-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год». |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области 356560, Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, ул. Первомайская, 58. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области (далее – администрация) в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области (далее – отдел развития). |
| Соисполнители Программы | управляющие компании, осуществляющие управление многоквартирными домами в Подгоренском городском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области (далее – управляющие компании) (по согласованию); собственники помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию); иные лица, изъявившие желание по финансовому и (или) трудовому участию в муниципальной программе. |
| Участники Программы | подрядные организации; предприятия, организации, учреждения (по согласованию); жители Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области; управляющие компании; собственники помещений в многоквартирных жилых домах (по согласованию). |
| Цели Программы | - реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее по тексту - МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами благоустройства этих территорий, в том числе ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий и иные виды работ направленные на благоустройство дворовых территорий МКД; - благоустройство территории общего пользования в Подгоренском городском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области; - формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории МКД), так и в местах общего пользования жителей Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области; - привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление общественного контроля за производимыми работами; - привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия; - повышение качества жизни населения, формирование «имиджа» Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. |
| Задачи Программы | Увеличение количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Подгоренского городского поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области за счет выполнения работ по благоустройству территорий МКД, в том числе, создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах; Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования за счет проведения работ по благоустройству парка «Победы», расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, слобода Подгорное, ул. Ленина, 128в; Повышение уровня комфортности проживания населения Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД; Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области); Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД; Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД; Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых МКД территорий; Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017 год. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с учетом выделения субсидий из Федерального бюджета и бюджета Воронежской области и средств на софинансирование из бюджета Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2017 год составляет 4 868 138, 68 рублей, из них: средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Воронежской области (далее – федеральный бюджет, областной бюджет) – 4 868 090 рублей, средств бюджета Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области (далее – местный бюджет) – 48, 68 рублей. В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - увеличение благоустроенных территорий МКД; - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; - создание благоприятных предпосылок для работ по благоустройству Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области, в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области с привлечением членов общественной комиссии по контролю за качеством и сроками выполнения работ, хозяйствующий субъект, осуществляющий лицензированный вид деятельности по техническому надзору за ходом строительных работ, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Контрольные функции осуществляют также члены межведомственной комиссии, образованной Главой Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. |

1. Общая характеристика текущего состояния уровня благоустройства территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Приоритеты политики в сфере благоустройства.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год» (далее – Программа), является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории поселения в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей, учёт мнения населения о включении в муниципальную программу объектов подлежащих благоустройству в 2017 году.

Подгоренское городское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области по своему географическому положению расположено на юго-восточной стороне Воронежской области. В состав Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области входят: административный центр – поселок городского типа Подгоренский, слобода Подгорное, хутор Луговой, хутор Щедрин, хутор Голубин. Численность постоянно проживающего населения на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 01.01.2017 года составила 9837 человек.

Подгоренское городское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области на две части разделяет юго-восточная железная дорога. Данное обстоятельство существенным образом влияет на решение вопросов благоустройства территории поселения.

Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, Подгоренскому городскому поселению Подгоренского муниципального района Воронежской области удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в целом ряде федеральных и областных адресных инвестиционных программ и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории поселения. Так за период 2014-2016 годов проведен ремонт более 20 км автомобильных дорог, более 14 км тротуаров, ведется строительство восточного обхода, удалось реконструировать систему уличного освещения, построить новый спортивный объект – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Антарес», проведена реконструкция МКДУ «Подгоренская ДЮСШ им. Думчева Ю.Э.» и др.

Ощутимые сдвиги произошли и в вопросах благоустройства территорий многоквартирных домов, в 14 из которых за указанный период выполнен капитальный ремонт прилегающих территорий. Используя комплексный подход к решению вопросов благоустройства, территории МКД ремонтировались с примыкающими автодорогами, другими объектами расположенными на территории городского поселения, что самым положительным образом сказывается на настроении людей и их оценке сделанного.

В настоящее время доля благоустроенных территорий МКД составляет только 22% от общего количества МКД, территории которых нуждаются в благоустройстве 78% (50 МКД), что является явно недостаточным для Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Одним из традиционных мест общего пользования и отдыха людей на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области является парк «Победы», расположенный по адресу: Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, слобода Подгорное, ул. Ленина, 128в, состояние которого до 2017 года оценивалось как неудовлетворительное из-за крайней степени изношенности тротуарных дорожек, зеленых насаждений, отсутствия освещения, скамеек, неудовлетворительным состоянием памятников и других элементарных условий для прогулок и отдыха.

Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий МКД Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;

-  благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика городского поселения.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых территорий МКД.

Дворовые территории МКД являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий МКД не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий МКД, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий МКД, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий МКД осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий МКД невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Основной целью Программы на 2017 год является реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий МКД с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотранспортных средств, тротуарами, автодорогами, подъездами, примыкающими к МКД, а также благоустройство одной из территорий общего пользования, расположенных на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Воронежской области, Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Основным итогом реализации муниципальной Программы в 2017 году должно стать благоустройство территории парка «Победы» (как места традиционного отдыха людей).

2. Календарный план основных мероприятий Программы

Календарный план основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

3. Общая характеристика, основные мероприятия, виды и объемы работ по благоустройству территории парка поселения. Оценка объемов финансирования работ.

Благоустройство территории парка «Победы» - ключевой вопрос в обеспечении благоустройства территории мест общего пользования.

Площади, парки и скверы для населенного пункта - это его лицо и излюбленное место прогулок людей, проведения праздников, гуляний.

В настоящее время состояние благоустройства территории парка «Победы» характеризуется крайней степенью изношенности асфальтобетонного покрытия пешеходных тротуаров, отсутствием бордюрных камней, зон для установки скамеек и урн для мусора. В парке отсутствует необходимое количество тротуаров, отсутствуют скамейки для отдыха, урны, отсутствует освещение, не оборудованы места для установки детских игровых площадок и зон отдыха.

Решение о благоустройстве территории парка «Победы» было принято организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По заданию Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области в 2015 году ООО «ГрадИнжинирингПроект» был разработан проект благоустройства парка «Победы», расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, слобода Подгорное, ул. Ленина, 128в.

Осенью 2015 года разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы сметной документации.

В состав работ по благоустройству парка «Победы» войдут:

- ремонт памятника погибшим землякам во время Великой Отечественной войны;

- ремонт монумента «Родина - Мать»;

- ремонт монумента труженикам села;

- строительство универсальной детской площадки;

- строительство площадки для отдыха;

- обустройство парка осветительными приборами;

- установка бортовых камней;

- установка скамеек и урн;

- ремонт и прокладка тротуаров.

Общая стоимость работ составляет – 4 868 138,68 руб. В форме трудовых субботников в работах по благоустройству Программой предусмотрено участие коллективов учреждений и организаций городского поселения.

Ведомость объема работ парка «Победы»:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2-устройство дорожного корыта | м3 | 172,82 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1-лишний грунт | м3 | 172,82 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза - лишний грунт | 1 т груза | 241,948 |  |
| 4 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 172,82 |  |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| ТИП 1 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | м2 | 702 |  |
| 6 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | м2 | 716,04 |  |
| 7 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 702 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 35,1 |  |
| 9 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 38,61 |  |
| 10 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 702 |  |
| 11 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная | м2 | 214,812 |  |
| 12 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | м2 | 501,228 |  |
| Бортовой камень |  |  |  |  |
| 13 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 660 |  |
| 14 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 33,4884 |  |
| 15 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,13068 |  |
| 16 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 660 |  |
| ТИП 2 |  |  |  |  |
| 17 | Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 77 |  |
| 18 | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8 | м3 | 8,47 |  |
| ТИП 3 |  |  |  |  |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 38,76 |  |
| 20 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 42,636 |  |
| Раздел 3. Малые архитектурные формы и переносные изделия |  |  |  |  |
| 21 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 2,5 |  |
| 22 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,5 |  |
| 23 | Скамейка "Лоза"-2,0м | шт | 18 |  |
| 24 | Урна "Волна" | шт | 18 |  |
| 25 | Игровой комплекс Г-506/1 | шт | 1 |  |
| 26 | Качели маятниковые на жесткой подвеске К-16 | шт | 1 |  |
| 27 | Качалка-балансир К-8А | шт | 1 |  |
| 28 | Качели маятниковые на жесткой подвеске К-16/2 | шт | 1 |  |
| 29 | Песочница ПЕ-51"Сити" | шт | 1 |  |
| 30 | Карусель К-18 | шт | 1 |  |
| 31 | Спортивный комплекс Т-96 | шт | 1 |  |
| Раздел 4. Ограждение |  |  |  |  |
| 32 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 1 |  |
| 33 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,9 |  |
| 34 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | кг | 350 |  |
| 35 | Арка четырехгранная 4000х6000 | шт | 1 |  |
| 36 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | мп | 117 |  |
| 37 | Секция "Готика 15" 2500х900 | шт | 46 |  |
| 38 | Столб 60х60 | шт | 47 |  |
| Раздел 5. Ремонт памятников |  |  |  |  |
| 39 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | м2 | 85 |  |
| 40 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 | м2 | 117 |  |
| 41 | Плиты гранитные облицовочные толщ.30 мм -цвет серый-61м2, цвет ченрый -56м2 (прим) | м2 | 119,34 |  |
| Раздел 6. Наружное освещение |  |  |  |  |
| 42 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 43 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм | шт. | 1 |  |
| 44 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 |  |
| 45 | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 1 |  |
| 46 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |  |
| 47 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 16А | шт. | 1 |  |
| 48 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 25А | шт. | 1 |  |
| 49 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |  |
| 50 | Фотореле ФР-М01 с датчиком | шт. | 1 |  |
| 51 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 3 |  |
| 52 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. | кг | 810 |  |
| 53 | Опора несиловая трубчатая, маркаОТ1-3-0,8 | шт. | 15 |  |
| 54 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,25 |  |
| 55 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1,55 |  |
| 56 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | 1 шт. | 15 |  |
| 57 | Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,4-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.024.000) | шт. | 15 |  |
| 58 | Светильник, устанавливаемый вне зданий <Шар венчающий> | 1 шт. | 30 |  |
| 59 | Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 30 |  |
| 60 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 80(15) | шт | 30 |  |
| 61 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | 1 шт. | 15 |  |
| 62 | Разветвительная коробка У-996 (Abox 060) | шт. | 15 |  |
| 63 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 90 |  |
| 64 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 91,8 |  |
| 65 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 88 |  |
| 66 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 275 |  |
| 67 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11 |  |
| 68 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 77 |  |
| 69 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | м | 11,8 |  |
| 70 | Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100 | м | 11,8 |  |
| 71 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 3 |  |
| 72 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,05 |  |
| 73 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,1 |  |
| 74 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 62 |  |
| 75 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | м | 213 |  |
| 76 | Кабель ВБбШвнг 3х6 ц.о.:153/1,18/5,69=22,79 | м | 280,5 |  |
| 77 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 50 |  |
| 78 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм(63 мм) | м | 51 |  |
| 79 | Прокладка ленты сигнальной | м | 208 |  |
| 80 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 212,16 |  |
| Заземление |  |  |  |  |
| 81 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 10 |  |
| 82 | Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | кг | 179,3 |  |
| 83 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 2 |  |
| 84 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | кг | 38,454 |  |
| 85 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 10 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 5 |  |
| 86 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2(ПуВ) | м | 5,1 |  |
| Раздел 7. Наружные сети водопровода |  |  |  |  |
| 87 | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 122,5 |  |
| 88 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 3,8 |  |
| 89 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 126 |  |
| 90 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | м | 221,5 |  |
| 91 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 92 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 93 | Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25 | шт. | 1 |  |
| 94 | Установка фильтров диаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 95 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25 | шт. | 1 |  |
| 96 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 1 |  |
| 97 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 15 |  |
| 98 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" | шт. | 1 |  |
| 99 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2"х2" | шт. | 14 |  |

Проект благоустройства парка «Победы»:

Сметная стоимость работ, приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Общая характеристика, основные мероприятия, виды и объемы работ по благоустройству территорий многоквартирных домов. Оценка объемов финансирования работ.

Благоустройство дворовых территорий МКД, предусматривает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий Подгоренского городского поселения:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий МКД;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Воронежской области формирования современной городской среды. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Общее количество дворовых территорий в Подгоренском городском поселении составляет 64 ед. площадью 69460,794 кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.03.2017 года составляет 14 ед. площадью 19272,78 кв.м.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в Подгоренском городском поселении по состоянию на 01.03.2017 года составляет – 3665 чел.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района  Воронежской области на 2017 год», порядка рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу, порядка рассмотрения предложений о включении в муниципальную программу территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году, утвержденного постановлением администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области от 28.03.2017 № 95;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района  Воронежской области на 2017 год», порядка рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу, порядка рассмотрения предложений о включении в муниципальную программу территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории МКД в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, а также территорий общего пользования Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- улучшение экологической обстановки Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;

- формирование положительного «имиджа» Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год1 |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | Ед. | 14 |
| 2 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городские парки) |  | Ед. | 1 |
| 3 | Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы, бульвары) |  | Га | 2,2 |

1 Значение показателей фиксируется на 1 января отчетного периода

7. Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация следующих направлений:

- благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования (благоустройство парка «Победы»).

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджету Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Подгоренским городским поселением Подгоренского муниципального района Воронежской области на поддержку муниципальной программы Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год».

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2017 год представлено в приложении № 3.

7. Система управления реализацией Программы

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет отдел развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области. Разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

Отдел развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области, Главой Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, отделом развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют также члены общественной комиссии по контролю, образованной Главой Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области и жители Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.