Приложение № 1 к

Муниципальной программе

Календарный план основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации мероприятий ПрограммыНаименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовых территорий под многоквартирными домами | Отдел развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области |  |  | V |  |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Отдел развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области |  |  | V |  |
| Контрольное событие № 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) | Отдел развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области |  |  | V |  |